1班3小组周总结报告

| 组号 | 1班3组 |
| --- | --- |
| 组长姓名 | 黄枭 |
| 组员姓名 | 吴铠涛、陈炫耀、陈佳浩、吕星炎 |

分工及工作内容（每周填写完善）

| 成员姓名 | 学号 | 班级 | 项目托管平台上的账户名 | 成员分工 | 第1周详细工作内容和成果 | 第1周团队贡献度分配（总和为100%） | 第2周详细工作内容和成果 | 第2周团队贡献度分配（总和为100%） | 第3-5周详细工作内容和成果 | 第3-5周团队贡献度分配（总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄枭 | 2315304134 | 软工一班 | hx134 | 组长 | 分配任务、制作ppt | 25% |  |  |  |  |
| 吴铠涛 | 2315304150 | 软工一班 | wkt150 | 组员 | 小组周总结 | 20% |  |  |  |  |
| 陈炫耀 | 2315304128 | 软工一班 | cxy128 | 组员 | 功能需求描述、可行性及潜在风险等用例图 | 20% |  |  |  |  |
| 陈佳浩 | 2315304127 | 软工一班 | cjh127 | 组员 | 汇报ppt | 20% |  |  |  |  |
| 吕星炎 | 2315304137 | 软工一班 | lxy137 | 组员 | 背景介绍、欲解决问题、软件创意、竞品分析、系统组成和部署 | 15% |  |  |  |  |

第一周总结报告

- （1）本周计划：

- 1.完成项目整体调研工作：调研当代大学生心理健康现状，收集权威行业调研数据，梳理现存校园心理服务痛点，完成课题背景与意义部分撰写。

- 2.开展竞品调研分析，对壹心理、简单心理、测测 App、学校线下心理咨询进行多维度对比，挖掘面向高校场景的产品差异化机会点。

- 3.完成系统需求分析：梳理业务背景、待解决核心问题、产品创意；划分学生端、心理中心/教师端功能模块，定义功能优先级。

- 4.完成 UML 建模输出：绘制系统用例图，梳理 AI 倾诉对话、危机识别转介等核心业务流程。

- 5.初步完成技术选型工作，确定前后端、AI 服务相关技术栈，搭建开题汇报 PPT 初稿。

- 6.开展多维度可行性分析，从技术、条件、时间、规模四个维度评估项目落地条件，识别伦理、隐私、心理安全等潜在风险，制定应对预案。

- 实际完成事项：

- 1.市场与课题意义调研：整理大学生心理健康相关权威报告数据，梳理当前校园心理服务三大核心痛点：学生病耻感不愿求助、缺少 7×24 小时低门槛情绪倾诉出口、学校心理危机发现干预滞后；完成项目对学生、学校、社会三层价值分析，完成 PPT【01 课题背景与意义】章节。

- 2.竞品分析完成：对比商业心理平台测测App、壹心理/简单心理以及校内线下心理咨询，从使用成本、专业安全、服务时间、风险预警能力多维度总结各方案优缺点，明确本项目面向高校的定位：校园专属 AI 心理支持 + 院系风险预警，完成 PPT【02 问题定义与竞品分析】章节。

- 3.系统需求构思与文档编写：完成需求文档 docx，包含项目背景、三大核心待解决问题、六大产品创意特色；划分高低优先级功能，定义 6 项核心功能：量表自评分级、AI 陪伴倾诉、危机识别转介、匿名互助社区、院系聚合看板、正念训练与心理科普。

- 4.UML 模型绘制输出：

- 系统总体用例图（参与者：学生、心理中心/教师）

- AI 陪伴倾诉、危机识别转介核心业务流程梳理

- 梳理系统分层架构：用户层、应用服务层、AI 与数据层，明确各层级包含的模块服务

- 5.确定技术选型：学生端采用微信小程序为主；教师端 Vue3+Element Plus；后端 Spring Boot/FastAPI；数据存储 MySQL+Redis；AI 能力采用大模型 API / 开源 Qwen 模型搭配安全 Prompt 护栏，RAG 构建心理科普知识库，完成 PPT【04 技术选型与可行性】章节。

- 6.可行性评估：从技术、条件、时间、规模四个维度完成可行性论证；重点识别心理安全伦理、AI 误判越界、隐私数据泄露等高风险，制定对应的风险应对策略，完成 PPT【04 可行性评估、风险与伦理】章节。

- 7.产出交付物：《心晴方舟_开题汇报.pptx》完整初稿、《AI心理支持与院系风险预警平台需求构思及描述.docx》需求文档。

- （2）下周计划：

- 1）完成量表自评分级系统，心理调研自评给出等级分数和解读与建议；

- 2）实现AI对话功能，共情对话，舒缓情绪。

- 原型/页面设计

- 1）梳理学生端页面流转：匿名登录页、情绪日记页面、AI 倾诉对话页、量表测评页、匿名社区、正念科普、个人中心；

- 2）梳理心理中心/教师端页面：匿名聚合风险看板、预警事件处置页面、社区内容审核、科普内容管理页面；

- 3）绘制简易页面原型草图，重点做好隐私相关交互设计。

- （3）AI 工具使用说明：Deepseek 用于查找心理健康调研数据、辅助需求文档撰写。