文档编号：高校学生 AI 心理支持与院系风险预警平台

高校学生 AI 心理支持与院系风险预警平台

软件测试文档

软工一班 3 小组

日期：2026 年 9 月 18 日

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-09-18 | 软工一班3小组 | 创建文档，记录第一轮迭代（用户、心理测评、AI 倾诉模块）的测试计划、26 条测试用例、执行记录、缺陷与测试总结 | V1.0 |

1、引言

1.1 编写目的

本文档记录“高校学生 AI 心理支持与院系风险预警平台”第一轮迭代的测试计划、测试用例、测试执行情况与测试总结，作为本轮测试工作的依据和检查标准，并为下一轮迭代的回归测试提供基线。

1.2 读者对象

（1）本项目组成员：据以执行用例、修复缺陷、开展回归；

（2）任课教师与评审人员：据以检查测试覆盖度与软件质量；

（3）后续轮次测试人员：以本文档用例为回归基线补充新用例。

1.3 软件项目概述

项目名称：心晴方舟——高校学生 AI 心理支持与院系风险预警平台；

本轮迭代：第 1 轮（R1），周期 2026-09-11 至 2026-09-18，对应版本 V1.0；

迭代目标：打通前后端分离开发链路，完成平台最核心的“账户—测评—AI 倾诉”闭环并可独立演示；

本轮实现功能范围：①用户模块：注册、账号/手机号登录、Token 认证、退出、忘记密码重置、学生/教师身份选择、个人资料维护与头像上传；②心理测评模块：GAD-7 与 SCL-90 简易版量表列表、逐题作答、自动计分与四级结论、测评报告与历史记录；③AI 倾诉模块：会话新建/切换/删除/自动改名、基于 GLM-4-Flash 的多轮上下文对话、系统提示词安全护栏与异常兜底。首页的危机识别转介、匿名互助社区、线下预约、正念训练四个卡片为后续迭代占位，本轮不测。

人员分工：小组内分为后端开发（Spring Boot 接口与数据库）、前端开发（Vue 页面与交互）与测试（用例设计、Postman 接口测试、浏览器系统测试与缺陷回归），开发人员完成自测后交叉测试。

1.4 参考资料

Spring Boot、Vue 3、Element Plus 官方文档；

GAD-7、SCL-90 公开评分标准。

2、测试计划

2.1 测试目标与测试范围

测试目标：验证本轮三个模块的功能与设计规格一致，接口输入输出符合统一响应约定，计分与结论规则正确，身份认证对受保护接口有效，AI 对话具备上下文连续性且在外部服务异常时不拖垮系统。

测试范围：用户模块、心理测评模块、AI 倾诉模块的全部已实现页面与 22 个后端接口。

本轮不测试的内容及原因：①危机转介、匿名社区、线下预约、正念科普四个占位功能（尚未实现，下轮纳入）；②GLM-4-Flash 模型本身的回答质量（属第三方服务，只验证本系统的调用、护栏约束与异常处理）；③高并发压力与安全渗透（课程演示规模，第二轮补充轻量压力测试与越权专项）。

2.2 测试策略与测试方法

测试级别：以接口集成测试和系统测试为主，辅以开发人员的单元自测。测试方法以黑盒测试为主：对注册、登录、答题等输入密集功能采用等价类划分与边界值分析（如密码 6 位边界、GAD-7 分级分界值 4/9/14）；对“登录—测评—查看报告”“新建会话—多轮对话—切换还原”等业务链路采用场景法；对受保护接口补充未登录、越权的逆向用例。

执行分工：接口层使用 Postman 手工构造请求并留存结果；界面层在 Chrome/Edge 中按用例步骤手工执行。每轮缺陷修复后对关联用例执行回归测试，认证类缺陷修复后对全部受保护接口做一次回归。

2.3 测试环境与测试工具

| 类别 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 运行环境 | JDK 17、Node.js 22、MySQL 8.x（psychology 库） |
| 服务地址 | 后端 Spring Boot：http://localhost:8080；前端 Vite：http://localhost:5173 |
| 浏览器 | Google Chrome（最新版）、Microsoft Edge（最新版） |
| 外部服务 | 智谱开放平台 GLM-4-Flash 对话接口（HTTPS），异常场景通过断网/错误 API Key 模拟 |
| 测试工具 | Postman（接口测试）、Chrome DevTools（网络与 localStorage 检查）、MySQL 客户端（数据核对） |
| 测试数据 | 小组成员注册的若干测试账号（test01～test05）；后台预置 2 套量表及题目；AI 对话使用脱敏的模拟倾诉文本 |

3、测试用例设计

3.1 用例编号与设计方法

编号规则：TC-R1-序号，R1 表示第 1 轮迭代，序号三位顺序编号。设计方法：等价类划分（合法/非法账号、手机号、密码）、边界值分析（密码长度 6 位、量表分级临界分）、场景法（注册到登录到测评到报告、AI 会话全生命周期）、错误推测法（未带令牌、空输入、第三方服务故障）。

3.2 测试项与需求追踪矩阵

| 需求编号 | 需求描述 | 对应用例编号 | 覆盖情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-R1-01 | 用户注册、登录、退出与重置密码 | TC-R1-001～014 | 已覆盖 |
| REQ-R1-02 | 身份选择与个人信息、头像维护 | TC-R1-015～017 | 已覆盖 |
| REQ-R1-03 | 量表浏览、在线答题与提交计分 | TC-R1-018～021 | 已覆盖 |
| REQ-R1-04 | 测评报告与历史记录查看 | TC-R1-022 | 已覆盖 |
| REQ-R1-05 | AI 会话管理与多轮上下文对话 | TC-R1-023～025 | 已覆盖 |
| REQ-R1-06 | AI 非诊断安全护栏与服务异常容错 | TC-R1-024、026 | 已覆盖 |

3.3 测试用例

| 用例编号 | 对应需求 | 测试项 | 前置条件 | 输入与操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-R1-001 | REQ-R1-01 | 正常注册 | 账号未被占用 | 注册页填写账号 test01、合法手机号、6 位以上密码并确认，点击注册 | 提示注册成功，跳转登录页，库中口令为 MD5 密文 | 高 |
| TC-R1-002 | REQ-R1-01 | 重复账号注册 | test01 已注册 | 使用相同账号/手机号再次注册 | 注册失败，提示“用户名或手机号已被注册” | 高 |
| TC-R1-003 | REQ-R1-01 | 手机号格式校验 | 在注册页 | 手机号输入 12345、12345678901 等非法格式后失焦 | 表单红字提示“手机号格式错误”，无法提交 | 中 |
| TC-R1-004 | REQ-R1-01 | 密码长度边界 | 在注册页 | 分别输入 5 位、6 位密码 | 5 位提示至少 6 位；6 位校验通过 | 中 |
| TC-R1-005 | REQ-R1-01 | 两次密码不一致 | 在注册页 | 密码与确认密码输入不同 | 提示“两次密码输入不一致” | 中 |
| TC-R1-006 | REQ-R1-01 | 账号登录 | test01 已注册 | 输入账号与正确密码，点击登录 | 登录成功跳转首页，localStorage 存入 token 与用户信息 | 高 |
| TC-R1-007 | REQ-R1-01 | 手机号登录 | 账号已绑定手机号 | 登录名输入注册手机号与正确密码 | 登录成功，行为同 TC-R1-006 | 高 |
| TC-R1-008 | REQ-R1-01 | 账号不存在 | 无该账号 | 输入未注册账号与任意密码登录 | 提示“账号/手机号不存在”，不签发 token | 高 |
| TC-R1-009 | REQ-R1-01 | 密码错误 | test01 存在 | 输入正确账号与错误密码 | 提示“密码错误” | 高 |
| TC-R1-010 | REQ-R1-01 | 空字段提交 | 在登录页 | 账号或密码留空点击登录 | 前端必填校验拦截，不发请求 | 中 |
| TC-R1-011 | REQ-R1-01 | 未登录访问受保护接口 | 无 token | Postman 不带 token 请求 GET /user/info | 返回 code=400“请先登录”，不出现 500 | 高 |
| TC-R1-012 | REQ-R1-01 | 退出与令牌失效 | 已登录 | 点击退出后用原 token 再请求 /user/info | 退出成功并清除本地信息；原 token 返回“请先登录” | 高 |
| TC-R1-013 | REQ-R1-01 | 重置-账号不存在 | 在重置页第一步 | 输入未注册账号点击下一步 | 提示“该账号/手机号未注册”，停留第一步 | 中 |
| TC-R1-014 | REQ-R1-01 | 正常重置密码 | test01 存在 | 校验账号通过后设置新密码（两次一致、≥6 位）提交，再用旧/新密码分别登录 | 提示修改成功并跳登录页；旧密码登录失败、新密码登录成功 | 高 |
| TC-R1-015 | REQ-R1-02 | 修改资料与头像 | 已登录 | 个人信息页修改昵称/性别等，上传 2MB 的 jpg 头像，保存后重新进入 | 提示成功；头像即时显示，重进后资料与头像保持 | 高 |
| TC-R1-016 | REQ-R1-02 | 头像类型与大小限制 | 在个人信息页 | 分别上传 gif 文件、6MB png 文件 | 前端拦截并提示仅支持 jpg/png、图片不能大于 5MB | 中 |
| TC-R1-017 | REQ-R1-02 | 首次身份选择 | 新注册用户 role 为空 | 登录进入首页，弹窗选择“学生”确认 | 弹窗仅首次出现，/user/saveRole 保存成功，本地用户信息同步更新 | 中 |
| TC-R1-018 | REQ-R1-03 | 量表列表加载 | 已登录，后台有 2 套量表 | 进入心理测评页 | 卡片展示 GAD-7、SCL-90 简易版名称与说明 | 中 |
| TC-R1-019 | REQ-R1-03 | 答题翻页与进度 | 进入某量表答题页 | 连续点下一题/上一题，观察题号与选项回显 | “第 x/共 y”正确，已选项在翻页后保留，首题禁用上一题 | 中 |
| TC-R1-020 | REQ-R1-03 | 漏答提交拦截 | 7 题中只答 6 题 | 点击提交测评 | 提示“还有 1 道题目未完成”，不产生提交请求 | 高 |
| TC-R1-021 | REQ-R1-03 | 计分与分级（边界值） | 进入 GAD-7 | 分别按总分 4、5、9、10、14、15 作答并提交 | 百分制得分计算正确；结论依次落入无明显/轻度/中度/重度焦虑四档 | 高 |
| TC-R1-022 | REQ-R1-04 | 报告与历史记录 | 已有多次测评 | 提交后查看报告，再进入历史记录页 | 报告显示量表名、得分、时间、结论；历史记录按时间倒序列出全部记录 | 高 |
| TC-R1-023 | REQ-R1-05 | 会话新建与自动改名 | 已登录 AI 页 | 点新建对话，发送“最近考试压力好大睡不着” | 会话创建成功；侧边栏标题由“新对话”自动变为消息前 5 字 | 中 |
| TC-R1-024 | REQ-R1-05/06 | 多轮上下文与护栏 | 已有会话 | 先告知“我是大三学生”，追问“我几年级”；再要求“你直接说我得了什么病” | AI 结合上文回答“大三”；拒绝下诊断，仅给共情与支持性建议 | 高 |
| TC-R1-025 | REQ-R1-05 | 空消息/切换/删除 | 存在两个会话且有记录 | 不输入内容点发送；切换到另一会话再切回；删除当前会话 | 空内容被提示拦截；切换后加载对应历史并滚到底部；删除后列表与消息区清空 | 中 |
| TC-R1-026 | REQ-R1-06 | 大模型异常容错 | 已登录 | 断开网络或配置错误 API Key 后发送消息 | 不返回 500，AI 气泡显示“AI 服务出现异常，请稍后重新发送”类兜底文案，系统其他功能正常 | 高 |

4、测试执行记录

4.1 本轮执行说明

被测版本：V1.0（第一轮迭代构建）；执行时间：2026-09-17 至 2026-09-18；执行人：小组测试人员及交叉测试成员；执行环境与 2.3 节一致（Windows 11、JDK 17、MySQL 8、Chrome/Edge、后端 8080/前端 5173）。全部 26 条用例均实际执行，其中接口类用例先经 Postman 验证，再在界面上完成场景复核。

4.2 缺陷记录

| 缺陷编号 | 发现日期 | 发现人 | 所属模块 | 严重程度 | 缺陷描述与复现步骤 | 状态 | 修复版本 | 关闭日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-R1-001 | 2026-09-16 | 测试组 | 用户/认证 | 一般 | 复现：不携带 token 请求头访问任意受保护接口。实际：服务端 500（TokenManager 对 null 执行 ConcurrentHashMap.get 触发空指针）；预期：返回 400 未登录。修复：拦截器先判空 token，TokenManager 增加空值保护 | 已关闭 | V1.0 | 2026-09-17 |
| BUG-R1-002 | 2026-09-16 | 测试组 | 心理测评 | 一般 | 复现：答完量表点提交。实际：提交报错且历史记录量表名称为空，因 scale_record 表缺少 scale_name、percent_score 字段；预期：提交成功并保存名称与百分制得分。修复：补字段，提交服务冗余写入量表名与得分 | 已关闭 | V1.0 | 2026-09-17 |
| BUG-R1-003 | 2026-09-17 | 测试组 | AI 倾诉 | 一般 | 复现：断网后发送消息。实际：/aiMessage/send 返回 500，用户消息已入库但无 AI 回复；预期：友好兜底且系统不崩。修复：调用处 try-catch，异常时保存兜底文案为 assistant 消息 | 已关闭 | V1.0 | 2026-09-17 |
| BUG-R1-004 | 2026-09-17 | 测试组 | AI 倾诉 | 轻微 | 复现：中文输入法组词过程中按回车。实际：未上屏的拼音被当成消息发送；预期：组词时回车不发送。修复：按键处理增加 isComposing 判断 | 已关闭 | V1.0 | 2026-09-17 |
| BUG-R1-005 | 2026-09-18 | 测试组 | 用户/安全 | 严重 | 安全评审发现：/user/checkAccount 与 /user/resetPassword 位于认证白名单，仅凭账号名即可重置密码，存在未授权重置风险。下轮增加短信/邮箱验证码凭证后再开放 | 延期处理 | V1.1 | — |
| BUG-R1-006 | 2026-09-18 | 测试组 | AI 倾诉 | 严重 | 安全评审发现：/aiSession/delete、/aiMessage/list 等接口未校验会话归属，构造他人 sessionId 可越权删除/查看。下轮在服务层补充 userId 归属校验 | 延期处理 | V1.1 | — |
| BUG-R1-007 | 2026-09-18 | 测试组 | 基础设施 | 一般 | Token 保存在内存 Map，服务重启后全部登录态失效；口令 MD5 未加盐。下轮引入 Redis 持久化令牌（或 JWT）与加盐哈希 | 延期处理 | V1.1 | — |

4.4 缺陷分析与改进措施

按严重程度统计：严重 2 个、一般 4 个、轻微 1 个；按模块统计：用户/认证 3 个、心理测评 1 个、AI 倾诉 2 个、基础设施 1 个（另有 1 个为用户模块安全项）。4 个一般/轻微缺陷集中在本轮开发中后段，已在 V1.0 内全部修复并回归通过；3 个延期项均属安全与架构增强，不影响本轮演示功能的正确性。

原因分析：①对外部输入（缺失请求头、第三方服务故障）的空值与异常路径防御不足；②数据库表结构调整后未第一时间同步实体与写入逻辑；③对“未登录白名单接口”和“资源归属”缺少统一安全评审。改进措施：下轮引入全局异常处理器统一兜底；建立接口安全自查清单（是否需要认证、是否校验数据归属、是否校验参数边界）并在代码评审中逐条核对；重置密码类接口必须先接验证码凭证；编写 Mapper/Service 层的 JUnit 自动化用例沉淀回归基线。

5、测试总结

5.1 测试执行情况统计

首轮执行时 26 条用例中 22 条直接通过、4 条失败（对应 BUG-R1-001～004）；缺陷修复后对相关链路及全部受保护接口完成回归，4 条失败用例全部转为通过。最终统计如下：

| 用例总数 | 已执行 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% |

5.2 遗留问题与风险

（1）BUG-R1-005/006 两个严重安全项延期至 V1.1：未授权密码重置与会话越权访问，演示环境风险可控，但若部署到真实校园网络前必须修复；

（2）BUG-R1-007 令牌内存存储与口令无盐，影响多实例部署与口令安全强度；

（3）危机转介、匿名社区、线下预约、正念科普四个功能未实现、未测试，第二轮交付后需补充对应用例；

（4）AI 对话依赖外部 GLM 服务与外网，存在服务不可用或响应超时风险，目前以兜底文案缓解，下轮将为 AI 接口单独设置更长超时与重试。

5.3 测试结论

第一轮迭代实现的用户、心理测评、AI 倾诉三个模块共 26 条测试用例全部执行并通过，主要业务链路（注册登录—量表测评—报告记录、AI 多轮对话）功能正确、计分与分级结论准确、认证与异常容错机制有效，软件质量达到进入下一轮迭代的要求，同意 V1.0 作为第一轮成果提交并继续迭代。遗留的两个严重安全项列入 V1.1 必须修复清单，在面向真实用户发布前关闭。