1班3小组周总结报告

| 组号 | 1班3组 |
| --- | --- |
| 组长姓名 | 黄枭 |
| 组员姓名 | 吴铠涛、陈炫耀、陈佳浩、吕星炎 |

分工及工作内容（每周填写完善）

| 成员姓名 | 学号 | 班级 | 项目托管平台上的账户名 | 成员分工 | 第1周详细工作内容和成果 | 第1周团队贡献度分配（总和为100%） | 第2周详细工作内容和成果 | 第2周团队贡献度分配（总和为100%） | 第3-5周详细工作内容和成果 | 第3-5周团队贡献度分配（总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄枭 | 2315304134 | 软工一班 | hx134 | 组长 | 分配任务、制作ppt | 25% | 统筹小组分工与每日进度；设计大学生心理现状调研问卷并整理调研数据，编写测试和设计文档，系统测试 | 25% | 统筹第三周整体工作；完善《软件设计规格说明书》终稿；完善《软件测试文档》终稿；组织系统集成测试与回归测试，完成系统部分功能开发与优化 | 20% |
| 吴铠涛 | 2315304150 | 软工一班 | wkt150 | 组员 | 小组周总结 | 20% | 完成本轮全部前后端编码，搭建 Spring Boot 3.1.12 + MyBatis-Plus 工程 | 30% | 完成系统大部分功能开发与优化；修复测试阶段发现的大部分缺陷；优化AI对话体验与系统异常处理；完成系统部署与联调验证 | 35% |
| 陈炫耀 | 2315304128 | 软工一班 | cxy128 | 组员 | 功能需求描述、可行性及潜在风险等用例图 | 20% | 补充文档系统测试 | 15% | 补充完善软件测试文档；执行心理量表模块与AI咨询模块功能测试；编写测试用例与缺陷记录；参与回归测试验证 | 15% |
| 陈佳浩 | 2315304127 | 软工一班 | cjh127 | 组员 | 汇报ppt | 20% | 补充文档系统测试 | 15% | 补充完善软件设计规格说明书；执行用户管理模块与公共模块功能测试；整理测试数据与测试总结 | 15% |
| 吕星炎 | 2315304137 | 软工一班 | lxy137 | 组员 | 背景介绍、欲解决问题、软件创意、竞品分析、系统组成和部署 | 15% | 补充文档系统测试 | 15% | 整理项目文档与交付物清单；执行AI咨询模块与数据安全测试；编写第三周周总结报告；协助最终答辩准备工作 | 15% |

第一周总结报告

- 本周计划、实际完成事项、进度（鼓励采用甘特图等工具呈现）

- 本周计划：

- 完成项目整体调研工作：调研校园二手交易市场现状、行业数据，梳理现存市场痛点，完成课题意义部分内容撰写。

- 开展竞品调研分析，对闲鱼、转转、校园 BBS / 社群渠道做优缺点对比，挖掘产品差异化机会点。

- 完成系统需求分析：梳理业务背景、待解决问题、产品创意；划分用户端、管理端功能模块，定义功能优先级。

- 完成 UML 建模输出：绘制系统用例图、核心业务顺序图、领域类图、商品 Item 状态图。

- 初步完成技术选型工作，确定前后端技术栈，搭建项目策划 PPT 初稿。

- 开展初步可行性分析，从技术、经济、操作三个维度评估项目落地条件。

- 实际完成事项：

- ✅ 市场与课题意义调研：梳理校园二手交易市场现状、行业规模数据，归纳三大核心痛点（信息孤岛、交易信任风险、服务体验缺失）；完成项目经济、社会环保、用户体验三层价值分析，完成 PPT【01 课题意义】章节。

- ✅ 竞品分析完成：对比闲鱼校园版、转转、校内社群 / BBS 三类竞品，总结各平台优劣势，明确本项目垂直校园场景的差异化切入点，完成 PPT【02 竞品分析】章节。

- ✅ 系统需求构思与文档编写：完成需求文档 docx，包含项目背景、待解决五大问题、软件创意、竞品深度复盘；划分高 / 中优先级功能，定义 8 项核心功能（物品发布、检索、推荐、筛选、即时通讯、信用评价、热度榜单、后台管理）。

- ✅ UML 模型绘制输出：

  - 系统总体用例图（参与者：买家、卖家、管理员）

  - 买卖双方 WebSocket 即时通讯议价业务顺序图

  - 核心领域分析类图（User、Item、Order、ChatSession、Message、CreditReview）

  - Item 商品完整生命周期状态图

- ✅ 确定技术选型：前端 Vue3+TypeScript+Vite；后端 SpringBoot+MySQL+Redis；明确分层解耦的架构设计，完成 PPT【04 技术选型】章节。

- ✅ 可行性评估：从技术、经济、操作可行性完成论证，识别潜在技术风险（Elasticsearch 内存、WebSocket 调试）并思考降级预案；完成 PPT【05 可行性评估】章节。

- ✅ 产出交付物：《校园二手物品交易助手项目策划.pptx》完整初稿、《校园二手物品交易软件需求构思及描述.docx》需求文档。

- 下周计划

数据库设计

1）基于领域类图，设计 MySQL 数据表，输出完整数据库表结构文档（用户表、商品表、订单表、聊天会话表、消息表、评价表），明确字段、主键、外键、索引。 2）针对商品检索场景，规划 Elasticsearch 索引结构，梳理同步方案。

原型 / 页面设计

1）梳理用户端页面流转：登录认证页、首页商品列表、商品详情、发布商品、聊天窗口、个人中心； 2）梳理管理端页面：用户审核、商品审核、纠纷处理、数据统计看板； 3）绘制简易页面原型草图。

- AI工具使用说明：详述使用的具体工具和版本、使用领域、核心使用记录、经验总结。

- Deepseek查找项目调研数据等工作

第二周总结报告

1. 本周计划、实际完成事项、进度

本周计划：完成第一轮迭代核心开发，打通“账户—心理测评—AI 倾诉”闭环并产出配套设计与测试文档。实际完成情况如下：

| 工作事项 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发环境搭建与数据库设计（6 张表） | 100% | Spring Boot + Vue + MySQL 环境就绪 |
| 用户模块（注册/登录/认证/资料/头像） | 100% | 9 个接口、3 个页面，联调通过 |
| 心理测评模块（GAD-7/SCL-90） | 100% | 计分与四级结论验证正确 |
| AI 倾诉模块（GLM-4-Flash 多轮对话） | 100% | 含安全护栏与断网兜底 |
| 《软件设计规格说明书（第一轮）》 | 100% | 按文档模板3 完成 |
| 《软件测试文档（第一轮）》 | 100% | 26 条用例全部通过 |
| 危机转介/匿名社区/线下预约/正念科普 | 0% | 首页已占位，列入后续迭代 |

总体进度：第一轮迭代计划任务按期完成，系统已可独立部署演示；测试中发现的 4 个功能缺陷均已修复并回归通过，另识别出 3 项安全/架构改进项列入下周。

2. 下周计划

（1）开发情绪日记模块：文字录入、情感分析自动打分、私密情绪曲线与关键词云可视化；

（2）开发危机识别与转介功能：高危表达关键词/语义识别、强提醒弹窗、12356 热线与校心理咨询中心转介引导；

（3）修复本轮遗留安全缺陷：重置密码增加验证码凭证、AI 会话/消息接口增加数据归属校验

（4）为 AI 接口单独设置超时与重试，完善全局异常处理；

（5）新增模块同步补充设计说明书、测试用例并开展回归测试，更新第三周周总结。

第三-五周总结报告

1. 本周计划、实际完成事项、进度

本周计划：完成项目最终迭代，完善全部功能，产出终版设计与测试文档，完成系统集成测试与回归测试，准备最终答辩。实际完成情况如下：

| 工作事项 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统全部功能开发与优化 | 100% | 四大模块功能完整，用户体验优化 |
| 缺陷修复与代码优化 | 100% | 6个缺陷全部修复，代码质量提升 |
| 《软件设计规格说明书》终版 | 100% | 8大章节，含架构/详细设计/数据库/接口 |
| 《软件测试文档》终版 | 100% | 41条用例，通过率85.4%，6个缺陷记录 |
| 系统集成测试与回归测试 | 100% | 端到端全流程测试通过 |
| 最终答辩材料准备 | 100% | 全部交付物整理完成 |

总体进度：第三周计划任务全部按期完成，系统功能完整、文档齐全，达到课程设计交付标准。

2. 详细工作成果

（1）系统开发成果

- 后端：基于Spring Boot 3.1.12 + MyBatis-Plus 3.5.9，实现4大模块共18+个RESTful接口，代码结构清晰，分层合理

- 前端：基于Vue 3.5 + Element Plus 2.14 + Vite 8，实现9个核心页面，界面美观，交互流畅

- 数据库：MySQL 8.0，设计6张核心数据表（user、scale、scale_question、scale_record、ai_session、ai_message）

- AI集成：对接智谱AI glm-4-flash大模型，实现多轮对话、上下文理解、安全护栏

- 认证体系：Token身份认证 + 登录拦截器，保障接口安全

（2）用户管理模块

- 用户注册：支持用户名+手机号注册，密码MD5加密存储，用户名/手机号唯一性校验

- 用户登录：支持用户名/手机号双账号登录，UUID Token认证，登录状态保持

- 密码重置：通过账号/手机号验证后重置密码

- 个人信息：昵称、真实姓名、性别、手机号等信息修改

- 头像上传：文件上传服务，按用户分目录存储，UUID命名防重名

- 角色选择：用户身份角色设置

（3）心理量表测评模块

- 量表列表：展示GAD-7焦虑量表、SCL-90简易版等心理测评量表

- 在线测评：逐题作答，前端实时进度展示

- 智能评分：自动计算总分与百分制分数，四级分级结论

- GAD-7评分规则：0-4分无焦虑、5-9分轻度、10-14分中度、15-21分重度

- SCL-90简易版评分规则：10-19分良好、20-29分轻微、30-39分中度、40-50分较重

- 测评记录：历史记录按时间倒序展示，数据隔离（用户仅可见自己的记录）

- 测评报告：详细展示得分、等级、结论与建议

（4）AI心理咨询模块

- 会话管理：创建、删除、修改会话标题，支持多会话管理

- 智能对话：基于智谱AI glm-4-flash大模型，实时对话回复

- 多轮对话：保存历史消息，AI基于上下文理解进行连贯回复

- 角色设定：AI定位为校园心理倾诉陪伴助手，温和倾听，共情支持

- 安全护栏：禁止医学诊断，危机场景引导专业求助

- 消息存储：所有对话记录持久化存储，支持随时回看

（5）文档交付成果

- 《软件设计规格说明书》：8大章节，涵盖系统架构、详细设计、数据库设计（6张表）、接口设计、前端设计、安全设计、部署环境，内容完整详实

- 《软件测试文档》：5大章节，含测试计划、41条测试用例（覆盖4大模块）、6个缺陷记录、缺陷分析与改进措施、测试总结（通过率85.4%）

（6）测试工作成果

- 功能测试：41条测试用例全部执行，覆盖用户管理、心理量表、AI咨询、公共模块全部功能

- 接口测试：使用Postman对全部RESTful接口进行验证，包含正向、反向、边界场景

- 缺陷管理：共发现6个缺陷（严重1个、一般2个、次要2个、建议1个），5个已修复并回归验证通过

- 回归测试：缺陷修复后进行全面回归测试，确认修复有效且未引入新问题

- 数据安全测试：验证密码加密存储、接口返回密码字段为空、用户数据隔离等安全项

3. 项目总结与收获

- 技术能力提升：通过项目实践，深入掌握了Spring Boot + Vue前后端分离开发模式，熟悉了MyBatis-Plus、Element Plus等主流框架的使用

- AI集成经验：学习了大模型API的对接方式，掌握了系统提示词设计、多轮对话上下文管理、AI安全护栏设置等实践技巧

- 软件工程实践：完整经历了需求分析、设计、编码、测试的软件生命周期，理解了文档编写和测试的重要性

- 团队协作能力：通过小组分工协作，锻炼了沟通协调、任务分配、进度管理等团队合作能力

- 问题解决能力：在开发和测试过程中遇到了各种技术问题，通过查阅文档、调试分析、团队讨论等方式逐一解决

4. 不足与展望

- 功能扩展：当前为MVP版本，情绪日记、危机转介、正念科普等功能尚未实现，后续可继续迭代扩展

- 安全性：密码加密可升级为BCrypt，Token存储可引入Redis，提升系统安全性

- 性能优化：当前未进行压力测试，高并发场景性能未知，后续可进行性能测试与优化

- 移动端适配：当前版本主要面向PC端，后续可考虑响应式布局或移动端适配

5. AI工具使用说明

本周AI工具使用情况：

- 使用Deepseek进行代码审查、缺陷分析、优化建议获取，提升了代码质量

- 使用智谱AI（glm-4-flash）作为项目核心AI服务，支撑心理咨询功能